## Slide 1
Развитие строительства в Новокузнецке

## Slide 2
Реестр объектов строительства в Новокузнецке

## Slide 3
Реконструкция проспекта Металлургов в Центральном районе (1 этап)
В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»
Подрядчик СМР - организация
ООО «КемеровоСпецСтрой»
Стоимость работ – 855 млн. руб.
Завершение работ – октябрь 2020 года

## Slide 4
Реконструкция Бызовского шоссе в Заводском районе
В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»
В 2019 году разработана ПСД и получены положительные заключения по экспертизе Подрядчик СМР - ООО «КузбассДорСтрой»
Стоимость работ – 1 177,5 млн. руб.
Срок окончания – январь 2021 года

## Slide 5
Строительство Газовой котельной 1-ой очереди в микрорайоне № 7 Новоильинского района
В целях обеспечения инженерной инфраструктурой комплексной застройки микрорайонов Новоильинского района
Подрядчик СМР– ООО «Флайэн», г. Москва
Муниципальный контракт заключен
Стоимость муниципального контракта – 104,7 млн. руб.
Завершение работ – июль 2020г.

## Slide 6
Строительство наружной сети канализации в микрорайоне № 7 Новоильинского района
Подрядчик СМР– ООО «Монтажэнергострой» г.Кемерово
Муниципальный контракт заключен
Стоимость муниципального контракта – 48,5 млн. руб.
Завершение работ – август 2020г.

## Slide 7
Строительство внутриквартальной тепловой сети в микрорайоне № 24 Новоильинского района
Внутриквартальная тепловая сеть:
Подрядчик СМР– ООО «Топкинский Водоканал», г. Топки
Стоимость муниципального контракта – 31 млн. руб.
Завершение работ – июль 2020г.

## Slide 8
Сквер у Фонтана на Кирова 71 Центрального района
В рамках национального проекта «Формирование комфортной городской среды»
Подрядчик АО «Кемеровоспецстрой»
Стоимость муниципального контракта – 94,6 млн.руб
Срок окончания – август 2020г.

## Slide 9
Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным игровым залом 36х18, Новоильинский район, квартал 4-4-А
В рамках национального проекта «Демография» - «Спорт – норма жизни»
В 2019г. Разработана ПСД и получено положительное заключение экспертизы Подрядчик СМР: ООО «ТС-Строй»
Стоимость работ - 106,2 млн. руб.
Завершение работ – август 2020г.

## Slide 10
Капитальный ремонт
Арена Кузнецких металлургов, пр. Строителей, 24
Подрядчик на выполнение работ по капитальному ремонту объекта: ООО «Арена»
Цена контракта - 501 999 361,39 рублей.
Срок выполнения работ: 13.04.2020 – 17.10.2020.

## Slide 11
Капитальный ремонт МБОУ «СОШ № 12»
Подрядчик – ООО «Сибеврострой» г.Кемерово
Заказчик – МБОУ «СОШ № 12»
Плановый срок выполнения СМР –
до 15.01.2021г.

## Slide 12
Реконструкция памятника архитектуры областного значения «Здание кинотеатра «Коммунар»
ПСД разработана в 2017г.
Подрядчик СМР – ООО «Век-Строй», г. Барнаул
Стоимость работ - 620 млн. руб.
Срок окончания – декабрь 2020г.

## Slide 13
Разработанная
проектно-сметная документация

## Slide 14
Газовая котельная 2-ой очереди в микрорайоне № 24 Новоильинского района
Газовая котельная ЛСК – 12600/3-1-Г/ДТ-А установленной мощностью 12,600 МВт
Получено положительное заключение госэкспертизы
стоимость объекта – 103,5 млн. руб
на 3 кв. 2019
Реализация строительства объекта согласно ПОС составляет 6 месяцев

## Slide 15
Внеквартальные инженерные сети (1 этап квартал «В») и улично–дорожная сеть и ливневая канализация в микрорайоне № 7 Новоильинского района
ПСД выполнено силами НО «Фонд РЖС», получено положительное заключение госэкспертизы
стоимость объекта на 2 кв. 2019
Улично-дорожная сеть – 97,9 млн. руб
Инженерные сети – 151,5 млн. руб

## Slide 16
Капитальный ремонт тоннеля в Новоильинском районе
Получено положительное заключение ГАУ КО «НЦЦС» о достоверности определения сметной стоимости, с утверждённой стоимостью работ 161 891,4 тыс. руб

## Slide 17: «Стадион международного уровня "Воркаут" в Заводском районе, четыре спортивных площадки "Воркаут" (Центральный, Орджоникидзевский, Новоильинский и Заводской район)
ПСД в разработано ООО «Проектно – инжиниринговая компания»
Выполнены эскизные проекты благоустройства, которые получили положительное заключение проверки достоверности определения сметной стоимости в ГАУ КО «Управление госэкспертизы» г.Кемерово:
- площадка по ул. Грдины: заключение №42-1-0070-20 от 07.05.2020 на сумму 9 707,66 тыс. руб. с учетом НДС;
- площадка по пр. Шахтёров: заключение №42-1-0072-20 от 08.05.2020 на сумму 7 554,40 тыс. руб. с учетом НДС;
- площадка по ул. Тореза 11: заключение №42-1-0073-20 от 08.05.2020 на сумму 24 821,88 тыс. руб. с учетом НДС;
- площадка по ул. Косыгина: заключение №42-1-0071-20 от 07.05.2020 на сумму 6 102,53 тыс. руб. с учетом НДС;
- площадка по ул. Тореза 22Д: заключение №42-1-0067-20 от 06.05.2020 на сумму 12 907,75 тыс. руб. с учетом НДС.
Notes: Строительно-монтажные и проектно-изыскательские работы по данным объектам завершены, объекты введены в эксплуатацию, с целью сокращения объёма НЗС, затраты передавать в эксплуатирующие организации. В случае потребности, дополнительные работы по таким объектам капитального строительства достраивать или дооборудовать в рабочем порядке на основании заключения новых муниципальных контрактов.

## Slide 18
Проектно-сметная документация в разработке

## Slide 19
Путепроводы расположенные на шоссе Бызовском.
Ведётся подготовка аукционной документации с целью определения подрядной организации на выполнение инженерных изысканий и разработку проектной документации.
Дата проведения аукциона - июль 2020г.
Срок выполнения изысканий - 5 месяцев.
Срок выполнения проектных работ - 5 месяцев.
Срок прохождения экспертизы 3 месяца.

## Slide 20
Реконструкция шандора расположенного на дамбе в Орджоникидзевском районе.
Ведётся подготовка аукционной документации с целью определения подрядной организации на разработку проектной документации.
Дата проведения аукциона - август 2020г.
Срок выполнения проектных работ - 3 месяца.
Срок прохождения экспертизы 3 месяца.

## Slide 21
Строительство Байдаевкого моста.
Ведётся подготовка аукционной документации с целью определения подрядной организации на выполнение инженерных изысканий и разработку проектной документации.
Дата проведения аукциона - август 2020г.
Срок выполнения изысканий и проектных работ - 10 месяцев.
Срок прохождения экспертизы - 3 месяца.
Ориентировочная стоимость ПИР – 123 млн.руб

## Slide 22
Наружное освещение улиц сектора индивидуальной жилой застройки г.Новокузнецка
Ведётся подготовка аукционной документации с целью определения подрядной организации на разработку проектной документации на освещение следующих улиц:
- Ул. Предмостная, Центральный р-н;Ул. Волоколамская, Центральный р-н;
- Ул. Широкая, Кузнецкий р-н; Переулок Кузнецкий, Кузнецкий р-н;
- Ул. Ладожская, Заводской р-н (чётная сторона от 2 до 46 дома);
- Участок от остановочной площадки «Садовая» до ул. Эльтонская, Заводской р-н;
- Ул. Шебелинская, Куйбышевский р-н; Ул. Богатырская, Куйбышевский р-н;
- Ул. Коммунарка, Орджоникидзевский р-н; Переулок Шахтостроительный, Орджоникидзевский р-н (участок от здания поликлиники по ул. Зыряновская 68 до здания детского сада по пер. Шахтостроительный 16).
Дата проведения аукциона - август 2020г.
Срок выполнения проектных работ - 2 месяца.
Срок прохождения экспертизы - 1 месяц.

## Slide 23
Строительство улично-дорожной сети в микрорайоне № 24 Новоильинского района
В целях обеспечения инженерной инфраструктурой комплексной застройки микрорайонов Новоильинского района
Улично-дорожная сеть:
Подрядчик ПСД – ООО «ИПЦ», г. Новосибирск
Стоимость контракта – 10 млн. руб.
Экспертиза проекта– до 01.08.2020г.

## Slide 24: Строительство Южной автомагистрали (3 этап) в г.Новокузнецке, протяженностью 2,35 км
Подрядчик ПСД – ООО «ИПЦ», г. Новосибирск
Стоимость контракта – 15,9 млн. руб.
Муниципальный контракт на проведение государственной экспертизы результатов инженерных изысканий по Южной автомагистрали №90 заключен 24.04.2020 на сумму 874756,00 руб. (42 рабочих дня с возможностью продления на 20 рабочих дней).

## Slide 25
Разработка проектной документации на благоустройство парковой территории по ул. 40 лет Победы
16.07.2020 подписан договор между НГФ «Жилищное строительство» и ООО «Сибшахтостройпроект» на разработку ПСД, РД.
Срок окончания - август - сентябрь 2020г
СМР запланированы на 2021 год в рамках программы «Комфортная городская среда»

## Slide 26
Благоустройство Площади Новоильинского района
В рамках национального проекта «Формирование комфортной городской среды»
Проектная документация разработана ООО «Сибстройпроект». Муниципальный контракт на проведение проверки достоверности определения сметной стоимости №158 заключен 22.06.2020 на сумму 107472,00 руб. (30 рабочих дней с возможностью продления на 20 рабочих дней). Оплата аванса ГАУ КО «Управление госэкспертизы» осуществлена 29.06.2020. СМР запланированы на 2021 год в рамках программы «Комфортная городская среда»

## Slide 27
Разработка проектной документации на благоустройство площади перед ДК им. Ф.Э. Дзержинского, 2 этап
В 2019г. выполнен эскизный проект ИП В.О. Васильев
Стоимость проекта – 290 тыс. руб.
В 2020 году запланирована разработка ПСД
СМР запланированы на 2021 год в рамках программы «Комфортная городская среда»

## Slide 28: Капитальный ремонт «Стадион «Металлург» по пр. Строителей, 28
Комитетом по физической культуре и спорту заключен муниципальный контракт на выполнение работ по инженерному обследованию строительных конструкций одноэтажных зданий восточной и западной трибуны стадиона «Металлург»: МК от 26.06.2020 №06/20, цена контракта 298 944,43 рублей, срок выполнения работ Подрядчиком (ООО «Альтаир-НК»): с 26.06.2020 по 01.08.2020 гг.

## Slide 29: Капитальный ремонт «МАФСУ «СШОР «Металлург» по пр. Строителей, 26; ул. Архитекторов, 12а
Проектная документация ООО «Арена» (основные работы) и «Проектно-инжиниринговая компания» (благоустройство).
Муниципальный контракт на проведение проверки достоверности определения сметной стоимости №132 и №133 заключены 05.06.2020 на суммы по 470 210 руб. (30 рабочих дней с возможностью продления на 20 рабочих дней)

## Slide 30
Реконструкция Стадиона «Регби», расположенного по ул. Ленина 103 в Кузнецком районе
В 2019 году выполнено визуальное обследование конструкций
Выполняется предпроектная проработка и разработка технико – экономического обоснования. Плановый срок реализации: октябрь 2020г- июль 2021г.

## Slide 31
Строительство малой ледовой арены, в районе ДОЗ Центрального района
ПСД разработана в 2019г.
Застройщик-
ЗАО «СибШахтоСтрой»
Срок окончания – 3 квартал 2020г.
Работы выполняются за счет собственных средств застройщика.

## Slide 32
Физкультурно-оздоровительный комплекс по адресу:
Орджоникидзевский район, ул. Рихарда Зорге.
Объем финансирования – 420 000 000 рублей.
Источники финансирования: средства частных инвестиций.
До 01.07.2020 – заключение договора аренды на земельный участок.
С 01.07.2020 - проектирование объекта.
Срок проведения СМР: 2021-2023 гг.
Проект предусматривает наличие:
- Ледовая арена 60*30м.
- 3-4 дорожки для керлинга.
- Трибуны.
- Не менее 4-х дорожек в бассейне.
- Около 80 жилых комнат в здании временного размещения спортсменов.

## Slide 33
СОШ В квартале 45-46 Центрального района
В 2020 г. предусмотрены расходы на разработку ПСД – 25 млн. руб. с дальнейшей реализацией СМР
Завершение работ – 2022 г.
Муниципальный контракт на выполнение инженерных изысканий с ООО «Алтай ТИСИЗ» заключён 13.03.2020 на сумму 411 172 руб.

## Slide 34
Капитальный ремонт образовательных учреждений
Программа «Моя новая школа»
Адрес – ул.Пролетарская,81
Год постройки – 1938г.
Количество учащихся – 360 человек
Ориентировочная стоимость капитального ремонта -92 000 000руб.
Контракт подписан 28.05.19, подрядчик: ООО «МОСТСИТИПРОЕКТ» (г. Екатеринбург) окончание 4.09.2019 ( стоим. работ 1 120 000руб.).
Работа по расторжению контракта выполнена.
Из-за затяжного срока проектирования.
Работы по проектированию будет выполнять МБУ «ГУРТ» Произведен осмотр и выполнены обмерочные планы.
МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 1»

## Slide 35
Капитальный ремонт образовательных учреждений
Программа «Моя новая школа»
Адрес – ул. Ленина, 61
Год постройки – 1950
Количество учащихся – 134 человека
Контракт на детальное обследование и проектные работы подписан 31.07.19 Подрядчик ООО «РЕМПРОЕКТСТРОЙ» (Новосибирск), окончание 27.11.2019.(стоим. работ 2 964 621,33руб.)
22.04.20 – получено положительное заключение ГАУ КО «Управление Госэкспертизы» г. Кемерово № 42-1-1-2-013358-2020- сумма капитального ремонта - 97 484 480 рублей
МКОУ «Специальная школа № 30»

## Slide 36
Капитальный ремонт образовательных учреждений
Программа «Моя новая школа»
Адрес – ул. Жасминная, 8
Год постройки – 1963
Количество учащихся – 370 человек
Ориентировочная стоимость капитального ремонта 125 000 000 рублей
Контракт подписан 30.08.19, подрядчик: ЗАО БАЗИЛИК (г. Красноярск) окончание 26.12.2019. (стоим. работ 1 400 000руб.)
Ведется работа по расторжению контракта.
Из-за затяжного срока проектирования и не устранения замечаний.
Работы по проектированию будет выполнять МБУ «ГУРТ» Выполнен 1%, произведен осмотр, выполнены обмерочные планы и выданы поэтажные чертежи, на согласование планировок.
МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 43»

## Slide 37
Капитальный ремонт образовательных учреждений
Программа «Моя новая школа»
Адрес – ул.Варшавская,2
Год постройки – 1960
Количество учащихся –700 человек
Контракт на детальное обследование и проектные работы подписан 02.09.2019г., Подрядчик ООО «Инженерные системы» (г.Кемерово), стоим. работ 1 719 133,60руб.)
Проектная документация находится на проверке в ГАУ КО «Управление Госэкспертизы» г.Кемерово
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 37»

## Slide 38
Капитальный ремонт образовательных учреждений
Программа «Моя новая школа»
Адрес – пер.Кулаково,3
  Год постройки – 1953
  Количество учащихся – 402 человек
Ориентировочная стоимость капитального ремонта 125 000 000руб.
Контракт на детальное обследование и проектные работы подписан 21.11.2019г стоимость работ 3 736 288,34руб.
Подрядчик ООО «СтройРемКомплект» (г. Новосибирск)
Проектная документация находится на проверке в ГАУ КО «Управление Госэкспертизы» г.Кемерово.
МБНОУ «Лицей №84 им. В.А. Власова»

## Slide 39
Капитальный ремонт образовательных учреждений
Программа «Моя новая школа»
Адрес – ул. Маркшейдерская, 12
Год постройки –1949
Количество учащихся – 483 человека
Ориентировочная стоимость капитального ремонта 125 000 000руб.
Контракт на детальное обследование и проектные работы подписан 13.03.2020 Подрядчик ООО "СК ПРОФЛИДЕР" (г.Барнаул) Стоимость работ :1 700 000руб Срок завершения работ 20.08.2020г.
Выполнено 10% (детальное обследование, согласование поэтажных планов и размещение спортивных площадок.) Выданы нагрузки по теплоснабжению и водоснабжению.
Затяжной срок получения новых тех. условий.
МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 83»

## Slide 40
Капитальный ремонт образовательных учреждений
Программа «Моя новая школа»
Адрес – ул. Ладожская, 110
Год постройки –1961
Количество учащихся – 365 человек
Ориентировочная стоимость капитального ремонта 135 000 000руб.
Контракт на детальное обследование и проектные работы подписан 13.03.2020 Подрядчик ООО «АлтайТИСИЗ" (г.Барнаул) Стоимость работ :1 499 400руб Срок завершения работ 20.08.2020г.
Выполнено 50% документации. Выданы нагрузки по теплоснабжению, электроснабжению и водоснабжению.
Затяжной срок получения новых тех. условий.
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №89»

## Slide 41
Капитальный ремонт образовательных учреждений
Программа «Моя новая школа»
Адрес – ул. Левитана, 1
Год постройки –1953
Количество учащихся – 132 человека
Ориентировочная стоимость капитального ремонта 500 000 000руб.
Контракт на детальное обследование и проектные работы подписан 13.03.2020 Подрядчик ООО “Велес” (г.Москва) Стоимость работ : 2 255 750р
Срок завершения работ 19.08.2020г.
9.07.2020- Было произведено детальное обследования зданий.
Специальная (коррекционная) школа-интернат № 88, VIII вида

## Slide 42
Капитальный ремонт образовательных учреждений
Программа «Моя новая школа»
Адрес – ул. 40 лет ВЛКСМ, 52а
Год постройки –1963
Количество учащихся – 794 человека
Ориентировочная стоимость капитального ремонта 125 000 000руб.Контракт на детальное обследование и проектные работы подписан 10.03.2020 Подрядчик ООО «АлтайТисиз» (г.Барнаул) Стоимость работ : 1 486 250 руб Срок завершения работ 17.08.2020г.
12.03.20- Было произведено визуальное обследования зданий. Согласны на расторжение контракта по обоюдному согласию. Подготавливаются документы о расторжении контракта. Основание: ограниченно-работоспособная несущая способность фундамента и стен.
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №22»

## Slide 43
Капитальный ремонт образовательных учреждений
Программа «Моя новая школа»
Адрес – ул. Клименко, 36а
Год постройки –1973
Количество учащихся – 898 человек
Ориентировочная стоимость капитального ремонта 225 000 000руб.
Контракт на детальное обследование и проектные работы подписан 10.03.2020 Подрядчик ООО"Архитектурное бюро" (г. Томск) Стоимость работ : 1 976 200р
Срок завершения работ 16.08.2020г.
12.06.2020- Было произведено детальное обследования здания.
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №18»

## Slide 44
Капитальный ремонт образовательных учреждений
Программа «Моя новая школа»
Адрес – ул. Покрышкина, 18
Год постройки –1962
Количество учащихся – 860 человек
Работы по проектированию будет выполнять МБУ «ГУРТ»
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 97»

## Slide 45
Капитальный ремонт образовательных учреждений
Программа «Моя новая школа»
Адрес – пр. Коммунаров, 5
Год постройки –1959
Количество учащихся – 905 человек
Работы по проектированию выполняет
МБУ «ГУРТ»
Проектная документация выполнена – 80%
Ориентировочная подача документов на проверку в ГАУ КО «Управление Госэкспертизы» г.Кемерово – август 2020.
МБ НОУ «Лицей № 11»

## Slide 46
Капитальный ремонт образовательных учреждений
Программа «Моя новая школа»
Адрес – ул. Веры Соломиной,12.
Ул.Карла Маркса,10
Год постройки – 1954, 1932
  Количество учащихся – 783 человека
Работы по проектированию будет выполнять МБУ «ГУРТ»
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 47»

## Slide 47
Капитальный ремонт дошкольных учреждений
Адрес – пр. Строителей,44
Пр.Строителей,50
Год постройки – 1952, 1950
Количество детей –205 человек
Ориентировочная стоимость капитального ремонта-150 000 000 рублей
Контракт на детальное обследование и проектные работы подписан 13.05.2020г., Подрядчик ООО «Инженерные системы» (г.Кемерово), окончание 19.09.2020.( стоим. работ 1 771 213,80руб.)
23.05.20 – Выезд на объект для детального обследования.
МБ ДОУ «Детский сад № 42»

## Slide 48
Капитальный ремонт здания «IT-cube» по ул. Горьковская 17а Заводского района
Срок подготовки ПСД – до 01.05.2020 г.
Срок выполнения СМР – до 15.08.2020г.
Стоимость работ – 38,2 млн.руб.
Источник финансирования: внебюджетные средства
Заказчик - МБУ ДО «ЦДТТ «Меридиан»

## Slide 49
Существует необходимость в расстановке
240онтейнеров
Заключен муниципальный контракт от 07.02.2020 № И-1-20-СВ на оказание услуг по актуализации «Схемы водоснабжения и водоотведения в административных границах г. Новокузнецка на период до 2023» на сумму 9,4 млн. рублей. Срок исполнения договора 30.09.2020.
СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ
Исполнение мероприятия «Водоснабжение территории сектора индивидуальной жилой застройки» в 2020

## Slide 50
протяженность водопровода – 4 км.
обеспечение качественной питьевой водой более 4000 жителей
стоимость мероприятия - 8,5 млн. руб.
срок окончания работ - декабрь 2020
Данное мероприятие по строительству входит в областную программу на 2022 г.
Исполнение мероприятия «Водоснабжение территории сектора индивидуальной жилой застройки» в 2020
РАЗРАБОТКА ПСД ВОДОПРОВОДА ДО ТУ «АБАГУР» в 2020

## Slide 51
протяженность водопровода - 5,4 км
обеспечение качественной питьевой водой - 287 жилых домов
стоимость мероприятия - 5,5 млн.руб.
срок окончания работ – 01.12. 2020
Исполнение мероприятия «Водоснабжение территории сектора индивидуальной жилой застройки» в 2020
РАЗРАБОТКА ПСД ВОДОПРОВОДА ДО п. Телеуты Заводского района г. Новокузнецка в 2020

## Slide 52
.
В 2020 году реализуется мероприятие по строительству сетей водоснабжения в Куйбышевском р-не по ул. Техническая, Арбатская, Даурская, Спасская, Гончарова.
протяженность водопровода 6,2 км
обеспечение питьевой водой 221 жилого дома
общая стоимость строительства 65 млн. руб.
срок выполнения работ 30.07.2020
Исполнение мероприятия «Водоснабжение территории сектора индивидуальной жилой застройки» в 2020

## Slide 53
Культурный квартал КоммунАрт
Парк им. Ю.А. Гагарина, Сад Металлургов, Театральная площадь
В 2020г. разработка ПСД
Стоимость разработки -20 млн.руб
В 2021-2022 гг. запланирована реализация проекта
Стоимость СМР - 2,7 млрд. руб. Срок окончания – 2022г

## Slide 54
Объект культурного наследия местного (муниципального) значения «Дом купца Фонарева» (ул. Водопадная, 19).
Выполнение работ по разработке научно-проектной документации на реставрацию объекта
Начало: октябрь 2019 г.
Генеральный подрядчик ООО «СРК«Практика»
Сумма контракта: 3 990 000,00 руб.
Срок окончания работ : декабрь 2019 г.
ГИКЭ – выполнена (январь-май 2020 г.)
Научно-проектная документация проходит стадию согласования в соответствии с 73-ФЗ от 25.06.2002

## Slide 55
Объект культурного наследия регионального значения «Обелиск на братской могиле 69 воинов, погибших от ран в госпиталях города»
Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на ремонт объекта
Начало: июнь 2020 г.
Генеральный подрядчик ООО «РОСТ»
Сумма контракта: 185 000,00 руб.
Срок окончания работ: 31 октября 2020 г.

## Slide 56
Объект культурного наследия регионального значения Дом, в котором в 1857 году жил писатель Достоевский Федор Михайлович
(ул. Достоевского, 40)
Выполнение работ по разработке научно-проектной документации на проведение ремонтно-реставрационных работ
Начало: май 2020 г.
Генеральный подрядчик: ООО «ПСК«РЕСТЮНИОН»
Сумма контракта: 1 555 471,56 руб.
Срок окончания работ по договору: август 2020г.

## Slide 57
Благодарю
за внимание!